TaxApp

Diseno, desarrollo e implementacion de aplicación para taxistas y pasajeros

Arquitectura propuesta:
Diagrama 1

1. Base de Datos NoSQL en servidor cloud, sincronizable con Base de Datos NoSQL en cliente.
2. API: Rutinas en servidor para atencion y respuesta de solicitudes.

3. WebApp: Aplicacion web de una sola pagina (SPA) para la administracion de la plataforma con un unico nivel de acceso (administrador)

4. PWA: Aplicacion Web Progresiva, aplicación de una sola pagina con dos niveles de acceso (taxista, pasajero) y caracteristicas de aplicaciones nativas
- App Shel
- WebSockets
- Realtime (trabajo en tiempo real)
- Agregar al escritorio.

Cronograma propuesto e inversion

FASE	DESCRIPCION	TIEMPO ESTIMADO	COSTO ($USD)
Fase 1	1.1 Diseno e implementacion de Base de Datos NoSql sincronizable y replicable.	18 horas (3 horas por dia) para un total de 6 dias	400
	1.2 Desarrollo e implementacion de API RESTFULL.
	1.3 Diseno, desarrollo e implementacion de WebApp (aplicacion web) para la administracion de la actividad en la plataforma con un (1) nivel de acceso (administrador). *caracteristicas por definir.
Fase 2	Diseno, desarrollo e implementacion de PWA (aplicacion web progresiva) con dos (2) niveles de acceso (taxista, pasajero). / *caracteristicas por definir.	POR DEFINIR	POR DEFINIR
Fase 3	Integracion de la PWA con pasarela de pago (OpenPay).	POR DEFINIR	POR DEFINIR

Terminos y condiciones